RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO / 2025

Projeto: Servidor SIPREC em Python
Bolsista: Maicon Roger
Instituições: FIPT / IEL / Itaú – Inova Talentos
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Resumo do Mês

Durante o mês de novembro, houve avanço significativo na integração com o SBC do time de Telecom. A tentativa inicial de utilizar o Asterisk como receptor do protocolo SIPREC demonstrou-se inviável, pois o software não conseguiu processar corretamente o formato multipart/mixed enviado pelo SBC. Diante dessa limitação, decidiu-se pela construção de um servidor SIPREC próprio, desenvolvido integralmente em Python, garantindo total controle sobre o fluxo de sinalização.

Atividades Realizadas

1. Implementação do Servidor SIPREC Próprio

Foi desenvolvido um servidor SIP UDP, operando na porta 5060, capaz de processar chamadas de gravação no padrão SIPREC.
As principais capacidades implementadas incluem:

- Recepção e tratamento dos métodos INVITE, ACK, OPTIONS e BYE.

- Interpretação completa de mensagens multipart/mixed.

- Gerenciamento do estado de cada sessão de gravação (Call-ID, tags, estado EARLY/CONFIRMED/TERMINATED).

- Manutenção de tabela de sessões em memória.

A construção em Python permitiu autonomia total no fluxo SIP e eliminou dependências de ferramentas externas com limitações.

2. Desenvolvimento do Parser SIP, Multipart e SDP

Foi criado um parser SIP avançado capaz de:

- Identificar start-line, cabeçalhos e corpo.

- Tratar múltiplas ocorrências do cabeçalho “Via”.

- Reordenar automaticamente parâmetros essenciais (rport, received, branch).

- Interpretar mensagens multipart/mixed, separando SDP e metadados XML.

- Interpretar SDP completo, incluindo múltiplas mídias, labels SIPREC, codecs e parâmetros fmtp.

Esse parser garante compatibilidade com SBCs que seguem rigorosamente normas SIPREC.

3. Geração das Respostas SIP

O servidor recebeu um módulo completo para construção das respostas SIP, incluindo:

- 100 Trying

- 200 OK SIPREC com os dois SDPs recvonly

- 200 OK OPTIONS

- 200 OK BYE

Cada resposta inclui:

- to-tag automático

- reordenação adequada do cabeçalho Via

- cálculo correto de Content-Length

- construção do SDP dual-stream conforme o padrão SIPREC

Com isso, o servidor passou a se comportar como um SRS comercial.

4. Lógica de Fluxo SIP e Handlers

Foram implementados handlers específicos para cada método SIP:

- INVITE: cria sessão, envia Trying e responde com 200 OK SIPREC.

- ACK: confirma o estabelecimento da chamada.

- OPTIONS: atua como health-check.

- BYE: finaliza a sessão com envio de 200 OK.

Essa abordagem modular facilita manutenção, depuração e evolução futura.

5. Limitação Temporária de Firewall

Foi identificada uma restrição no ambiente: o firewall libera apenas a porta 5060.
Isso impede testes completos de RTP, que normalmente exigem portas adicionais.

Solução provisória:
Toda a mídia está sendo encaminhada pelo SBC para a porta 5060 e, internamente, o código redireciona os pacotes para o módulo RTP (127.0.0.1:10000).
A solução definitiva depende da liberação de novas portas pelo time responsável.

Resultado do Mês

- O núcleo SIP do servidor SIPREC foi totalmente concluído.

- O servidor já é capaz de receber e processar chamadas reais enviadas pelo SBC.

- O fluxo SIP está estável e aderente ao padrão SIPREC.

- A arquitetura está preparada para ampliar para a camada RTP e para integração com IA.

Embora não esteja ainda em ambiente de grande escala, o sistema já opera com chamadas reais e demonstra estabilidade na sinalização.

Próximos Passos

- Integrar o servidor SIPREC com o módulo de transcrição, permitindo converter RTP em texto.

- Desenvolver o servidor RTP em Python para recepção nativa da mídia, substituindo a solução atual em JavaScript.

- Validar fluxos RTP dual-stream assim que a equipe de firewall liberar portas adicionais.

- Preparar pipeline de inteligência artificial para análise, automação e auditoria de chamadas.